Концепция проекта Women in Tech

Единая цифровая платформа для развития и поддержки женщин в сфере информационных технологий

1. Общая концепция

Women in Tech — единая цифровая платформа, объединяющая действующие инициативы и программы, направленные на развитие цифровых навыков, профессиональную подготовку, трудоустройство, предпринимательство и поддержку женщин в IT-сфере.

Проект предусматривает объединение трёх существующих сайтов в одну платформу с общей структурой, единым дизайном, централизованным управлением контентом и возможностью подачи заявок на участие в программах.

Основная цель: создать единую точку доступа ко всем возможностям для женщин в IT — от получения первых цифровых навыков до профессионального развития и запуска собственного технологического бизнеса.

2. Объединяемые проекты

1. it-gap.uz - сообщество женщин в IT, профессиональный нетворкинг, встречи, мастер-классы, обмен опытом и менторская поддержка.

2. tumaris.tech - поддержка женского технологического предпринимательства, стартапов, акселерационных программ, венчурного инвестирования и выхода на международные рынки.

3. youthskills.uz - программы цифрового образования, компьютерной грамотности, стажировок, развития профессиональных навыков и содействия трудоустройству.

3. Структура единого сайта

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Главная | О платформе, основные направления, актуальные программы, новости и мероприятия |
| О проекте | Миссия, цели, организаторы, партнёры и объединённые инициативы |
| Программы | Все образовательные, карьерные и предпринимательские программы с фильтрами |
| Сообщество | GAP Women, менторство, нетворкинг, истории участниц |
| Мероприятия | Календарь встреч, форумов, тренингов и регистрация |
| Стартапы и бизнес | Tumaris Tech, акселерация, инвестиции и поддержка предпринимательства |
| Обучение и карьера | Курсы, цифровые навыки, стажировки и карьерные возможности |
| Новости и истории успеха | Достижения участниц, результаты проектов, публикации |
| Партнёры | Организации, поддерживающие программы, и возможности сотрудничества |
| Личный кабинет | Профиль участницы, заявки, история участия и уведомления |

4. Основные функциональные возможности

- Единая регистрация: создание одного профиля для участия в разных программах.

- Каталог программ: поиск и фильтрация по направлению, формату, региону и статусу набора.

- Онлайн-заявки: подача заявок на обучение, мероприятия, акселерацию и другие инициативы.

- Личный кабинет: отслеживание статусов заявок и истории участия.

- Календарь мероприятий: просмотр событий и регистрация.

- Административная панель: управление программами, заявками, участницами и публикациями.

- Аналитика: количество регистраций, заявок, участниц, проведённых мероприятий и результатов программ.

5. Этапы реализации

| Этап | Основные работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ | Аудит трёх сайтов, функционала, контента и существующих форм | Согласованные требования |
| Проектирование | Разработка структуры, пользовательских сценариев и дизайна | Утверждённый прототип |
| Разработка | Создание сайта, личного кабинета, форм и административной панели | Готовая платформа |
| Миграция | Перенос программ, мероприятий, публикаций и согласованных данных | Объединённый контент |
| Тестирование | Проверка регистрации, заявок, прав доступа и корректности данных | Протестированная система |
| Запуск | Публикация платформы, настройка перенаправлений со старых сайтов | Запуск Women in Tech |

7. Ожидаемые результаты

- Единая цифровая платформа вместо трёх отдельных сайтов.

- Удобный доступ ко всем программам и возможностям.

- Единая база зарегистрированных участниц с учётом требований к персональным данным.

- Централизованное управление заявками и мероприятиями.

- Возможность отслеживать эффективность каждой программы.

- Снижение дублирования информации и административных процессов.

WOMEN IN TECH Единая экосистема развития женщин в IT

↓  Объединение трёх инициатив

| GAP Women Сообщество и менторство | Tumaris Tech Стартапы и бизнес | Youth Skills Обучение и карьера |
| --- | --- | --- |

↓

| ЕДИНЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главная | Каталог программ |
| Мероприятия | Обучение и карьера |
| Сообщество | Новости и истории |

↓

| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Единая регистрация, заявки, статусы, история участия, уведомления | АДМИН-ПАНЕЛЬ Управление программами, участницами, заявками и контентом |
| --- | --- |

↓

Как будет выглядеть путь участницы

Пять последовательных шагов участия в программах Women in Tech

| 01 Регистрация | 02 Выбор программы | 03 Подача заявки | 04 Участие | 05 Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

↓

▥ ЕДИНАЯ АНАЛИТИКА

↓

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

| ИНТЕГРАЦИИ C внешними сервисами (при необходимости) | МИГРАЦИЯ ДАННЫХ Перенос контента, программ | РОЛИ И ДОСТУПЫ Главный администратор и администраторы направлений |
| --- | --- | --- |